Carátula del trabajo

Fase de inicio (carátula de fase)

- Recopilación de requisitos

- Descripción de la empresa

- Misión y visión

- Organigrama

- Problemas detectados

- Requerimientos funcionales

- Requerimientos no funcionales

- Objetivo del proyecto

- Alcance (26-6-25)

- Actores

- Lista de casos de uso por orden de prioridad

- Diagrama de casos de uso del sistema

- Descripciones textuales de los casos de uso de mayor prioridad  10% aprox.(10-7-25)

- Análisis (para los casos de uso prioritarios encontrados en el requerimiento)

Análisis de la arquitectura

Identificación de paquetes de análisis

- Identificación de paquetes de servicio

- Identificación de dependencia entre paquetes

Analizar un caso de uso

Identificar clases de análisis (entidad, interfaz o control)

- Distribuir el comportamiento (diagramas de colaboración)

- Diseño

Diseño de la arquitectura

Identificación de nodos y configuraciones de red en casos de sistemas distribuidos (Diagrama de despliegue)

- Identificación de subsistemas del diseño a partir de los paquetes del análisis.

(28/8/25)

Fase de elaboración (Caratula de la fase)

- Recopilación de Requisitos:

- Detallar los Casos de Uso (descripciones textuales de casos de uso restante) 80% aprox.

- Estructurar el modelo de casos de uso (Si es necesario)

- Desarrollar prototipos de las interfaces de usuario

- Análisis

- Análisis de la arquitectura (completar, refinar)

- Analizar un caso de uso (los casos de uso restantes 80% aprox.)

- Analizar una clase (Usar las tarjetas CRC para identificar responsabilidades y colaboraciones)(19/9/25)

- Analizar un paquete (analizar las dependencias entre paquetes)

- Diseño

- Diseño de la arquitectura (completar, refinar, corregir de ser necesario)

- Diseñar un caso de uso

  - Identificar las clases de diseño (diagramas de colaboración)

  - Descripción de las interacciones (diagramas de secuencia)

- Diseñar una clase (atributos, operaciones, relaciones, diagrama de clases, diagramas de estados)

- Diseñar un subsistema (completar, refinar)

Fase de construcción:

- Recopilación de Requisitos: (completar y refinar lo que falte)

- Análisis: (completar y refinar lo que falte)

- Diseño