# Proyecto Integrador de Carrera TSAS

| Proyecto | GestiON - Gestión institucional de eventos, turnos e implementos |
| --- | --- |
| Empresa | Instituto Superior Adventista de Misiones (ISAM), Misiones, AR |
| Equipo del proyecto | Usandivares F. Maximiliano (Líder) — Castro V. Marco J. |
| Fecha de elaboración | Mayo 2026 |
| Versión del documento | 1.0 |
| Stack tecnológico | Laravel · Blade · MySQL · Docker |
| Estado del proyecto | Iniciado |

# Información del documento

| Tipo de documento | Acta de Constitución del proyecto – Project Charter |
| --- | --- |

# Historial de versión del Documento:

| Versión | Fecha | Revisado por | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 15/06/2026 | Director de proyecto | Project Charter - GestiON |

# 1. Descripción del Proyecto

El sistema GestiON es una aplicación web desarrollada a medida para el Instituto Superior Adventista de Misiones (ISAM). Su propósito central es centralizar y digitalizar la gestión de eventos en los espacios físicos de la institución (Salón de Actos, SUM y Pabellón de Música), así como administrar el inventario y el ciclo completo de préstamos y devoluciones de implementos.

## 1.1 justificación del proyecto

El proyecto nace de la necesidad de reemplazar procesos manuales y dispersos que dificultan la coordinación de actividades institucionales, generan conflictos de horario en los espacios físicos y no permiten un control eficiente del patrimonio disponible.

## 1.2 Institución cliente

El ISAM es una institución educativa de nivel terciario de carácter confesional, perteneciente a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, ubicada en la provincia de Misiones, Argentina. Ofrece tecnicaturas y profesorados orientados a las necesidades del contexto social, tecnológico y evangelizador de la región.

## 1.3 Alcance

El sistema abarca la gestión completa del ciclo de vida de los eventos en las tres localidades, permitiendo su creación, modificación, eliminación y visualización a través de un calendario interactivo organizado por espacio. Incluye también la administración del inventario de implementos disponibles en el SUM y el Pabellón de Música, con control de stock en tiempo real.

Se contempla un módulo de préstamos y devoluciones que registra las solicitudes de implementos por parte de los estudiantes, controla las fechas de devolución y actualiza automáticamente el inventario. Además, el sistema cuenta con un historial y reportes básicos para consultas internas por fecha, usuario o implemento. El historial almacenará registros de hasta un semestre (seis meses), siendo este el período máximo de consulta disponible.

La gestión de usuarios es parte central del alcance: incluye registro, autenticación y control de acceso basado en tres roles diferenciados (administrador, docente y estudiante), garantizando que cada perfil interactúe únicamente con las funciones

## 1.4 Exclusiones del proyecto

Quedan fuera del alcance los pagos en línea y cualquier tipo de gestión financiera. No se contempla el envío de notificaciones por correo electrónico ni SMS. Tampoco se realizará integración con otros sistemas externos del ISAM. La estrategia de despliegue en la nube (AWS o Azure) queda como decisión pendiente para una etapa posterior del proyecto.

La gestión de usuarios es parte central del alcance: incluye registro, autenticación y control de acceso basado en tres roles diferenciados (administrador, docente y estudiante), garantizando que cada perfil interactúe únicamente con las funciones

# 2. Objetivos del Proyecto

## 2.1 Objetivo general

Desarrollar e implementar el sistema web GestiON para el ISAM, que permita gestionar de forma centralizada los eventos institucionales, el inventario de implementos y el ciclo de préstamos y devoluciones, con control de acceso diferenciado por rol de usuario.

## 2.2 Objetivos específicos

- Implementar un módulo de autenticación con tres roles diferenciados: Administrador, Docente y Estudiante.

- Desarrollar un calendario interactivo que visualice y gestione eventos por espacio físico, con detección automática de conflictos de horario.

- Construir un módulo de inventario con actualización de stock en tiempo real vinculada al ciclo de préstamos.

- Implementar el flujo completo de préstamos: solicitud, notificación al administrador, aprobación/denegación, devolución y control de vencimientos.

- Proveer un historial consultable de hasta seis meses (un semestre) por fecha, usuario o implemento.

- Desplegar el sistema en un entorno contenerizado con Docker, garantizando reproducibilidad en desarrollo y producción.

## 3. Restricciones y Supuestos

## 3.1 Restricciones

- El sistema no incluirá funcionalidades de pago en línea ni gestión financiera.

- No se enviarán notificaciones automáticas por correo electrónico ni SMS.

- No se realizarán integraciones con otros sistemas externos del ISAM en esta etapa.

- El historial máximo de consulta es de seis meses (un semestre).

- La selección del proveedor de hosting en la nube (AWS o Azure) queda pendiente.

## 3.2 Supuestos

- El ISAM proveerá acceso a la información institucional necesaria para el relevamiento de requerimientos.

- Los usuarios finales (Docentes y Estudiantes) cuentan con acceso a un navegador web moderno.

- Se contará con infraestructura de red estable en las instalaciones del ISAM para el uso del sistema.

# 4. Tabla de Riesgos de Alto Nivel

| ID | Riesgo Identificado | Impacto | Probabilidad | Estrategia de Mitigación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Demora en la definición final de la infraestructura en la nube (AWS vs. Azure) afectando el hito de despliegue. | Alto | Media | Desarrollar el entorno local en Docker de forma agnóstica para asegurar que la migración a cualquier nube sea transparente. |
| R-02 | Inestabilidad en la red interna del ISAM durante el horario académico, impidiendo el uso continuo. | Muy Alto | Media | Optimizar el rendimiento del sistema (RNF-04) y evaluar un plan de contingencia con un servidor local de respaldo. |
| R-03 | Resistencia al cambio por parte de docentes o estudiantes acostumbrados a las solicitudes manuales. | Medio | Alta | Diseñar una interfaz intuitiva que respete la regla de los 3 clics (RNF-03) y programar jornadas breves de capacitación. |
| R-04 | Modificaciones tardías en los requerimientos o en los flujos de los módulos por parte del cliente. | Alto | Baja | Mantener un control estricto del alcance definido (Sección 3) y utilizar metodologías ágiles con entregas semanales para feedback temprano. |

# 5. Resumen del Cronograma de Hitos

El desarrollo del proyecto se estructurará bajo un enfoque incremental, fijando los siguientes hitos de control:

| Hito / Entregable Clave | Fecha Estimada de Finalización | Estado |
| --- | --- | --- |
| Hito 1: Aprobación del Acta de Constitución y diseño de arquitectura base (Base de Datos y Docker). | Junio 2026 | En proceso |
| Hito 2: Implementación del Módulo de Autenticación y Gestión de Usuarios. | Fines de junio 2026 | Planificado |
| Hito 3: Desarrollo del Módulo de Gestión de Eventos y Calendario Interactivo. | Agosto 2026 | Planificado |
| Hito 4: Desarrollo del Módulo de Inventario y Flujo de Préstamos/Devoluciones. | Septiembre 2026 | Planificado |
| Hito 5: Módulo de Historial, Reportes y Pruebas Integrales de Seguridad/Rendimiento. | Octubre 2026 | Planificado |
| Hito 6: Despliegue en el entorno definitivo, entrega de documentación final y cierre. | Noviembre2026 | Planificado |

# 6. Resumen del Presupuesto

Al tratarse de un Proyecto Integrador de Carrera, el costo de la mano de obra de desarrollo se considera cubiertos con fines académicos. No obstante, se proyectan los siguientes costos operativos estimados para la institución:

- Costos de Desarrollo e Implementación: $0 (Financiado por el equipo del proyecto para cumplimiento académico).

- Infraestructura de Hosting Cloud (AWS / Azure): Estimado de USD 15 a USD 30 mensuales (para planes básicos de cómputo y base de datos relacional que soporten 30 usuarios simultáneos).

- Costo de Mantenimiento Posterior: A cargo del área de sistemas o soporte técnico del ISAM tras la entrega del proyecto.

# 7. Lista de Interesados

| # Nombre | # Rol / Cargo Institucional | # Posición en el Proyecto | # Interés Principal en el Proyecto |
| --- | --- | --- | --- |
| # Hugo Stier | # Director de Bienestar Estudiantil (ISAM) | # Cliente / Patrocinador Interno | # Asegurar la correcta optimización de los espacios físicos (Salón de Actos, SUM y Pabellón de Música), y agilizar de manera eficiente el flujo de solicitudes de préstamos de implementos para los estudiantes. |
| # F. Maximiliano Usandivares | # Estudiante de la Carrera / Desarrollador | # Líder de Proyecto y Desarrollador | # Coordinar la arquitectura técnica, controlar el cronograma de hitos, desarrollar los módulos backend/frontend y garantizar la entrega académica del sistema para su graduación. |
| # Marco J. Castro V. | # Estudiante de la Carrera | # Desarrollador y Analista | # Relevar requerimientos, codificar los módulos funcionales en el stack seleccionado (Laravel, MySQL), ejecutar pruebas de software y confeccionar la documentación técnica del proyecto. |
| # Profesores y Estudiantes | # Usuarios Finales del ISAM | # Beneficiarios / Usuarios Clave | # Contar con una plataforma intuitiva y responsive que elimine los procesos manuales, prevenga los conflictos horarios en reservas y permita conocer el stock de implementos en tiempo real. |

# 8. Requisitos para la Aprobación del Proyecto

Para que el sistema GestiON ISAM sea declarado formalmente aprobado y finalizado, se deberá cumplir con:

- Validación Funcional: Cumplimiento verificable del 100% de los Requerimientos Funcionales prioritarios detallados (RF-01 al RF-20).

- Validación Técnica: Superación de las pruebas de carga simultánea (mínimo 30 usuarios sin caídas) y verificación de directivas de seguridad contra vulnerabilidades web estándar.

- Conformidad del Entorno: Despliegue exitoso en producción (ya sea local o nube) mediante contenedores Docker operacionales.

- Aprobación Documental: Entrega de la totalidad de los artefactos del proyecto (código fuente accesible en repositorio, manual de usuario y documentación técnica adjunta) firmados por los miembros del equipo y el Tutor de la carrera.

# 9. Entregables del Proyecto

Los entregables formalmente comprometidos para el proyecto GestiON ISAM son los siguientes:

## 9.1 Documentación de Gestión

Documentación de Planificación (Enunciado del Alcance y Product Backlog), la presente Acta de Constitución firmada, y el informe final de Cierre del proyecto.

## 9.2 Infraestructura y Entorno

Entorno contenerizado en Docker (con contenedores independientes para la aplicación en Laravel y la base de datos MySQL) y la estructura relacional mediante migraciones versionadas. (Nota: La configuración final del hosting en la nube queda pendiente de definición por el cliente).

## 9.3 Módulos Funcionales del Sistema

Código fuente e interfaces operativas del Módulo de Autenticación (Login y control de roles), Módulo de Eventos y Turnos (Alta/Baja/Modificación y validación de horarios), y Módulo de Implementos y Préstamos (Inventario en tiempo real y flujo de préstamos/devoluciones).

## 9.4 Historial, Reportes e Interfaz

Módulo de historial y reportes básicos (con retención de registros de hasta 6 meses), Calendario interactivo para la gestión visual de espacios físicos, y Dashboard general con interfaz web responsive maquetada en Blade.

## 9.5 Pruebas y Despliegue Local

Documentación del Plan de Pruebas, reporte de resultados de las Pruebas Funcionales de los casos de uso, código fuente definitivo alojado en el repositorio Git, y preparación de scripts de despliegue automatizado (CI/CD) adaptados al entorno local reproducible.

# 10. Aprobación del Acta

La firma de este documento implica la aceptación formal del alcance, los objetivos y los compromisos descritos en el presente Acta de Constitución del Proyecto GestiON ISAM.

| Rol | Nombre | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Líder de proyecto | Usandivares F.M. |  | _____ / 2026 |
| Desarrollador | Castro Valdivia J.M. |  | _____ / 2026 |
| Tutor / Supervisor | ______________________ |  | _____ / 2026 |